项目学习手册 · 第一阶段

实验语音智能体开发与学习复盘

从录音、ASR、LLM结构化，到确认闭环、自然交互与TTS架构

写给学习者 这不是代码清单，而是一本用大白话解释项目为什么这样设计、哪里失败过、怎样验证、下一步怎样继续的复盘手册。

基于真实项目 C:\Users\dahli\Desktop\asr_demo

整理日期：2026年8月8日｜自动测试基线：130 tests OK

# 阅读说明

这份手册面向刚开始系统学习 Python、软件工程和人工智能应用开发的本科生。它不会假设你已经熟悉线程池、状态机、数据对象、接口、结构化输出或事件驱动。每个专业词都会先用生活化比喻解释，再联系本项目中的真实类和函数。

建议第一次从头阅读，第二次结合项目目录对照，第三次在继续开发前只查看“明日入口”和“验收清单”。阅读时不必记住所有类名，先抓住三件事：数据从哪里来、由谁负责改变、失败后还能保住什么。

项目总原则 先保存原始事实，再让模型解释；先定义数据和接口，再连接真实服务；每轮只推进一个能独立验证的能力。

## 目录式导航

第一章：项目到底要解决什么问题

第二章：一条用户口述经历的完整旅程

第三章：ASR为什么会错，以及怎样科学改进

第四章：LLM结构化输出、校验与失败降级

第五章：为什么要让LLM在后台工作

第六章：原始记录、结构化事件和会话上下文

第七章：待确认问题、状态机与编号回答

第八章：控制命令、自然语言意图与风险分层

第九章：消息、协调器、屏幕、日志与TTS

第十章：测试是怎样保护项目的

第十一章：真实失败案例与获得的工程经验

第十二章：当前进度、技术债和TTS前路线

附录：术语表、文件职责和学习练习

# 第一章　项目到底要解决什么问题

这个项目不是单纯做一个“语音转文字”程序。真正目标是：实验过程中，用户一边操作一边说，系统在不打断实验节奏的情况下保存原话、理解步骤、发现信息缺口、提出确认，最后形成可以使用的实验记录。

边做边说 → 自动录音和分段 → 保存原始识别结果 → 理解操作、观察、测量和异常 → 发现缺少温度、时间、浓度或体积 → 在合适时机追问 → 会话结束后生成可用记录

## 为什么这比普通聊天机器人难

聊天机器人答错一句话，用户可能只觉得回答不好；实验记录错一个单位，可能改变事实。

系统既要听用户说话，又不能在模型处理时停止录音。

模型可能理解出“水浴”，但原始ASR写的是“水域”，系统不能偷偷覆盖原文。

追问不能在用户正操作时连续轰炸，也不能在几段之后突然问一个没有来源的问题。

未来TTS、Live2D或前端崩溃时，录音和实验数据仍然必须安全。

## 第一阶段已经建立的主链路

| 环节 | 当前能力 | 真实状态 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒与录音 | 小科小科、VAD自动分段、WAV保存 | 真实通过 |
| ASR | SenseVoice中文识别、保留原始文本 | 可用但准确率不足 |
| LLM | DeepSeek结构化、严格JSON、重试降级 | 真实通过 |
| 后台队列 | LLM处理上一段时继续录下一段 | 真实通过 |
| 确认闭环 | 暂缓、回看、稳定编号、指定问题回答 | 真实通过 |
| 消息/TTS | 消息协议已定义，真实输出尚未统一接入 | 设计阶段 |
| 会话导出 | JSONL已有，SessionRecord和Markdown导出未完成 | 待开发 |

# 第二章　一条用户口述经历的完整旅程

理解项目最有效的方法，不是先背文件名，而是跟着一条话走一遍。假设用户说：“将第二份样品放在水浴中加热。”

## 第一步：VAD决定什么时候开始和结束

VAD可以理解为“声音门卫”。它不关心用户说了什么，只判断现在是不是人声。检测到人声就开始积累音频；连续静音达到阈值就结束这一段，并保存WAV。这样用户不需要按住按钮。

## 第二步：ASR把声音变成候选文字

SenseVoice可能输出“将第二份样品放在水域中加热”。这不是最终事实解释，只是模型对声音的转写。项目把它装进 `ASRResult`，其中还包含音频路径、音频时长、识别耗时、模型名称等信息。

关键边界 ASRResult 是证据来源。后续模块可以提出候选修正，但不能把 raw_text 覆盖掉。

## 第三步：main先判断它是不是控制意图

当前 `main.py` 会先检查结束、暂缓、回看、确认和按编号回答等输入。如果没有命中控制命令，才把它视为实验内容提交后台。这一步目前主要依赖确定性文本规则，因此“查看”被识别成“看待”时可能漏掉。未来会增加 IntentRouter。

## 第四步：SegmentProcessor先存原文，再调用LLM

ASRResult → ASRResultStore.append() → ExperimentLLMProcessor.analyze_segment() → ExperimentEventStore.append_analysis() → SessionContext.add_analysis()

这个顺序不是随便排的。如果网络断了，原始ASR仍然在；如果事件文件写失败，内存上下文就不更新，避免出现“内存里有、文件里没有”的幽灵数据。

## 第五步：LLM返回结构化分析

{ "event_type": "operation", "raw_text": "将第二份样品放在水域中加热。", "normalized_text": "将第二份样品放在水浴中加热。", "entities": {"instrument": "水浴"}, "missing_fields": ["temperature", "duration"], "needs_confirmation": true }

LLM负责理解“这是什么操作、涉及什么实体、缺什么信息、哪里可能是错词”。程序负责校验它有没有偷偷改原文、有没有多输出字段、追问与缺失字段是否一致。

## 第六步：ReplyCoordinator管理追问

协调器把追问登记成 `PendingClarification`，分配稳定编号，例如问题2。它决定哪个问题下一次可以交付、哪个被暂缓、哪个已解决。它不录音、不调用LLM，也不直接控制TTS。

## 第七步：现在怎样展示

当前 `main.py` 通过 `display_completed_segments()` 和大量 `print()` 显示ASR、结构化结果和追问。这能工作，但用户消息、状态和调试信息仍混在同一个终端流里。`PresentationMessage` 已定义，尚未成为统一输出通道。

# 第三章　ASR为什么会错，以及怎样科学改进

ASR错误不代表用户说话不标准。本项目已经观察到大量稳定错词：离心机被识别为离星期或离婚机，离心被识别为离析，水浴被识别为水域，摄氏度被识别为设施度；甚至“查看待确认问题”这样的普通话也可能变成“看待确认问题”。

## 短命令为什么尤其脆弱

长句中错一两个字，LLM还能根据上下文猜到大意。短命令只有几个词，其中一个词错了，精确匹配就完全失败。失败后它还可能被当成实验内容，生成伪NOTE和伪追问，所以体验比普通错词更糟。

## 文本正确率和意图正确率必须分开

| 参考文本 | ASR文本 | 文本判断 | 意图仍可能判断为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查看待确认问题 | 看待确认问题 | 错误 | review_pending |
| 这个先跳过 | 我先跳过 | 错误 | defer_current |
| 结束实验记录 | 接受实验记录 | 错误 | end_session候选，需谨慎 |
| 水浴加热 | 水域加热 | 错误 | 实验事实候选，必须确认 |

控制意图可以在语义层容错，但实验事实不能静默纠正。这是同一个错词在不同场景下采用不同权限的原因。

## 为什么先建语料，而不是马上调参数

如果今天加热词、明天换模型、后天改匹配规则，却每次用不同录音，就无法知道改善来自哪里。科学方法是固定数据集，一次只改一个变量。

建立自然表达文本语料：同一意图有哪些真实说法。

建立真实音频清单：WAV、用户实际说法、ASR输出和预期意图。

建立混淆词集合：记录正确词、错词、来源和风险，不自动替换原文。

跑当前SenseVoice基线：文本命中率、意图命中率、漏触发和误触发。

在同一数据上比较中文参数、热词、二次识别或其他模型。

## 语料的四层职责

| 数据层 | 回答的问题 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 意图文本 | 用户可能怎么自然表达 | 规则、分类器、LLM示例、意图评测 |
| 真实音频 | 模型真实听成了什么 | ASR参数和模型对照 |
| 混淆词 | 哪些词经常互相混淆 | 错误分析、候选生成、热词实验 |
| 完整对话 | 多轮状态和顺序是否正确 | 端到端体验验收 |

# 第四章　LLM结构化输出、校验与失败降级

## LLMClient为什么要做成接口

接口可以理解为插座标准。主程序只要求“给我系统提示词和用户提示词，返回JSON文本”，不关心后面接的是DeepSeek、OpenAI还是测试用FakeClient。这样测试时不用花钱调用真实模型，更换供应商时也不必重写业务逻辑。

## 为什么不能相信模型一定守格式

LLM生成的是概率结果。它可能返回空内容、Markdown代码块、多余解释、额外字段，甚至把原始ASR改掉。因此系统必须像老师批答题卡一样逐项校验。

JSON是否能解析。

顶层和事件字段是否恰好符合协议。

event_type是否属于允许枚举。

raw_text是否与本轮ASR完全一致。

缺失字段与追问开关是否一致。

总结结构是否包含规定字段。

## 空响应与降级

客户端对超时、空响应、429和部分服务器错误进行有限重试。认证错误通常不重试，因为重复请求不会让错误API Key自动变正确。多次失败后，`ExperimentLLMProcessor` 生成降级NOTE，保留未经解释的ASR原文。

工程思维 降级不是“假装成功”，而是明确告诉后续模块：理解失败了，但原始证据已经保存。

## DeepSeek真实接入获得的经验

项目通过 `.env` 和 `src/config.py` 统一读取 BASE_URL、API_KEY、模型、超时、最大Token和重试参数。系统环境变量优先于 `.env`，既方便本机使用，也能在部署时覆盖配置。API Key不应写进代码或提交到Git。

# 第五章　为什么要让LLM在后台工作

最初的主流程是：用户说一句，程序等待DeepSeek处理完，才能继续录下一句。实验操作不会因为网络请求停下来，所以这种结构会直接丢语音。

## 线程池和Future的大白话解释

线程池像一个固定工位。主线程负责接待用户和录音，后台工位负责慢慢处理LLM。`Future` 像取餐号：提交任务后立即拿到号码，之后再来查询结果，不必站在窗口前等待。

主线程：录音1 → 提交任务1 → 立即录音2 → 提交任务2 后台线程：处理任务1 → 处理任务2 结果队列：按提交顺序交付

## 为什么只用一个后台工作线程

多个线程看起来更快，但实验步骤有顺序，SessionContext也会被更新。单线程可以自然保证ASR保存、LLM请求、事件保存和上下文更新按段号进行，减少锁和竞态条件。

## 背压和优雅退出

如果用户说得很快、模型很慢，任务会越积越多。`max_pending_tasks` 是仓库容量，满了以后主线程等待最旧任务完成，这叫背压。会话结束时调用 `finish()` 等待剩余任务并关闭线程池，叫优雅退出。

未来与TTS的关系 后台LLM仍然合适，但TTS不能在用户说话时突然播放。需要由消息协调器判断安全间隙，并支持取消过期回复。

# 第六章　原始记录、结构化事件和会话上下文

## 三种数据不要混为一谈

| 对象 | 它代表什么 | 能否被模型修改 |
| --- | --- | --- |
| ASRResult | 声音被识别成什么，属于原始证据 | 不能覆盖 |
| ExperimentEvent | 模型对操作、观察、测量、异常的解释 | 可以校验、拒绝或降级 |
| SessionContext | 发给下一次LLM的最近事件摘要 | 由已成功保存的事件更新 |

## JSONL为什么适合第一版

JSONL是一行一个JSON对象。优点是追加简单、单行损坏容易定位、中文可直接保存，也方便PowerShell查看。缺点是跨文件聚合、复杂查询和修改不如数据库方便。因此它适合当前验证期，未来SessionRecord和导出层再负责聚合。

## 为什么NOTE使用raw_text

NOTE通常表示模型没有可靠理解。如果降级NOTE仍使用模型修改后的 normalized_text，就会把不可靠推断冒充事实。因此上下文对NOTE优先使用 raw_text。

## SessionRecord为什么要在TTS前完成

TTS只是把文字说出来，不能证明实验数据闭环。先完成按session_id聚合和Markdown/JSON导出，才能证明一次实验从口述、识别、结构化、确认到可用记录真的连起来了。

# 第七章　待确认问题、状态机与编号回答

## PendingClarification是什么

它不是一句临时提示，而是一条有身份证和生命周期的业务对象。它保存内部ID、用户看到的稳定编号、来源段、原文、问题、缺失字段、是否需要确认、当前状态和修订版本。

| 状态 | 大白话解释 | 是否仍未解决 |
| --- | --- | --- |
| ACTIVE | 正在等待或可以继续询问 | 是 |
| DEFERRED | 用户暂时跳过，但以后还要回来 | 是 |
| RESOLVED | 需要的信息与确认都完成 | 否 |
| EXPIRED | 问题已经不再适用，但历史保留 | 否 |

## 为什么“补齐字段”不一定等于解决

真实会话中，问题2既缺少温度和时间，又要求确认“水域是否为水浴”。第一次编号回答已经提供60摄氏度和10分钟，但旧实现只清空 missing_fields，没有清除 requires_confirmation，所以问题一直存在。

问题解决条件： missing_fields 为空 并且 requires_confirmation 为 false

修复后，编号答复中的明确肯定开头会作为元数据随后台任务传递。LLM负责提取温度、时间和设备，协调器负责把“是的”提交为用户确认。

## 编号回答怎样避免答错问题

“问题2，加热10分钟”包含两种信息：数字2决定路由目标，10分钟决定补充内容。数字由确定性解析器处理，自然语言字段交给LLM。后台任务携带 `target_clarification_id`，结果回来后只更新目标问题。

真实证据 会话20260808_185630中，问题2被解决，回看时只剩问题1，说明编号路由、明确确认和字段补充已经真实闭环。

# 第八章　控制命令、自然语言意图与风险分层

## 为什么固定口令会显得拗口

“查看待确认问题”“这个先跳过”适合第一版测试，因为容易写确定性规则，但真实用户更可能说“刚才还有什么没回答”“这个我现在不知道”“先放着吧”。未来系统应该理解意图，而不是要求用户背口令。

## IntentRouter应该放在哪里

ASR原文先保存 → IntentRouter ├─ 明确控制命令：进入工具 ├─ 疑似控制命令：语义判断或询问确认 └─ 普通实验内容：进入ExperimentLLMProcessor

这一步要放在实验LLM之前，否则“看待确认问题”会先被保存成实验NOTE，甚至产生新的伪追问。

## 为什么大模型不能直接执行所有命令

| 意图 | 风险 | 建议权限 |
| --- | --- | --- |
| 查看/重复问题 | 低：最多多显示一次 | 高置信语义判断可直接执行 |
| 暂缓问题 | 中低：状态可恢复 | 高置信执行，否则确认 |
| 回答指定问题 | 中：可能更新错目标 | 必须明确编号或唯一目标 |
| 结束会话 | 中高：可能漏录后续内容 | 精确命中或二次确认 |
| 删除/覆盖记录 | 高：可能破坏数据 | 必须明确确认，不可由LLM直接执行 |

## 推荐的四级路由

完全确定的本地规则：快、可解释、离线可用。

基于文本语料和混淆词的本地候选：处理自然表达与常见错词。

必要时由LLM返回受限制的候选意图，不直接改状态。

根据风险执行、确认或拒绝；高风险永远不能靠猜。

# 第九章　消息、协调器、屏幕、日志与TTS

## 三个概念先分清

| 概念 | 例子 | 保存/使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务记录 | 水浴加热60度10分钟 | 长期保存和导出 |
| 用户消息 | 问题2已解决 | 展示、朗读、可能过期 |
| 开发日志 | LLM耗时2.53秒 | 给开发者排错，不朗读 |

## 当前到底分离到什么程度

当前项目已经定义 `PresentationMessage`，包含消息类型、优先级、允许渠道、屏幕语义区域、朗读策略、来源段和问题ID。但真实 `main.py` 仍大量直接 `print()`。所以协议已经有了，统一消息链路还没有真正接入。

`ReplyCoordinator` 当前主要是“待确认业务协调器”：它管理问题顺序和状态，不是完整的屏幕/TTS/日志协调器。

## 轻量三层就够了

业务结果 → PresentationMessage：是什么、优先级、允许渠道、抽象语调 → Presenter：现在能不能显示/朗读/等待/取消 → Adapter：终端颜色、前端布局、TTS音色和语速

## 消息特征和具体样式为什么分开

消息可以说“这是一个需要回答的询问，允许屏幕和语音输出”，但不应该写死“使用GPT-SoVITS的xiaoke_v1、语速0.95、黄色右侧气泡”。具体颜色、位置、音色、语速和模型参数属于前端或TTS适配器。

| 决策 | 建议负责人 |
| --- | --- |
| 消息是什么、是否需要回答 | 业务模块或MessageFactory |
| 理论允许屏幕/语音/DEBUG | 消息协议与系统规则 |
| 用户说话时是否暂缓朗读 | Presenter/输出协调器 |
| 前端颜色、布局、按钮 | FrontendAdapter |
| 音色、语速、具体情感参数 | TTSAdapter |
| 是否改变实验状态 | 业务协调器，表现层无权决定 |

## 未来自然语音助手与延迟

当前日志中ASR通常在用户停顿后约0.1到0.3秒完成，DeepSeek常见2到3秒，偶尔更长；TTS还会增加首段生成时间。如果串行等待全部完成，用户会感到明显停顿。

简单回执使用本地模板立即说“好，我先记下”。

LLM结构化继续在后台运行，不阻塞下一段录音。

未来使用流式ASR、LLM分段输出和TTS分句播放。

用户开始说话时停止或取消TTS，避免系统抢话。

TTS失败时保留屏幕消息，不影响录音和数据保存。

# 第十章　测试是怎样保护项目的

测试不是最后才运行的仪式，而是开发前先写出“我们认为什么行为才算正确”。当前项目采用：单元测试、模块集成测试、真实环境验收三层。

## 单元测试

只测试一个小模块。例如命令解析器不需要麦克风；FakeClient不需要真实DeepSeek；FakeStore可以模拟文件写入失败。这样失败时容易定位。

## 集成测试

把多个真实模块连起来，但仍使用假外部服务。例如 `CompletedSegment` 进入 `display_completed_segments()` 后，验证问题2的答案不会关闭问题1。

## 真实验收

使用真实麦克风、SenseVoice和DeepSeek。它会暴露单元测试想不到的问题，例如情绪emoji、短句错词、输出时机和真实延迟。只有真实证据才能把状态从 AUTO_OK 提升为 REAL_OK。

## 正常、边界和失败三类测试

| 类型 | 问题 | 本项目例子 |
| --- | --- | --- |
| 正常路径 | 应该成功时是否成功 | 问题2回答只解决问题2 |
| 边界条件 | 相似输入会不会误判 | “是否为水浴”不能当成肯定 |
| 失败降级 | 外部失败时保住什么 | LLM超时仍保存ASR并生成NOTE |

当前基线 Python 3.11.9，自动测试130项通过。测试数量本身不是目标，关键是每个真实缺陷最终都有可以重复运行的保护。

# 第十一章　真实失败案例与工程经验

## 案例一：LLM空响应

现象是模型请求成功返回，但 content 为空。解决办法不是无限重试，而是记录 finish_reason、reasoning长度和usage，有限重试，最后降级NOTE。经验：外部服务“有HTTP响应”不等于“有可用业务结果”。

## 案例二：带情绪emoji的命令失效

SenseVoice会把情绪标签变成句尾emoji。`这个先跳过。😔` 因为多了一个字符而无法精确匹配。修复只在命令匹配副本中去掉官方六种情绪后缀，raw_text仍完整保存；掌声等声音事件符号不删除。经验：归一化数据可以变，原始证据不能变。

## 案例三：用户说下一段时，旧追问突然出现

后台任务完成时间和用户当前话语时间不一致。如果先展示旧结果，再处理当前“这个先跳过”，代词“这个”可能指向用户还没听到的新问题。修复是先处理当前直接命令回执，再展示ASR期间完成的旧后台结果。经验：异步系统不仅要保证数据顺序，还要保证人的认知顺序。

## 案例四：编号回答看似没用

事件文件证明温度和时间已经提取，路由也正确；真正遗漏的是 requires_confirmation。经验：先看持久化证据，不要仅凭终端现象猜原因；复杂状态可能由多个独立条件组成。

## 案例五：固定命令污染实验事件

“看待确认问题”未命中命令后进入实验LLM，生成NOTE和问题3。经验：命令路由必须位于实验理解之前；低风险意图可以容错，高风险意图必须确认。

## 案例六：虚拟环境突然失效

`.venv` 并不是完全独立的Python安装，它仍依赖创建时的基础解释器。恢复Python 3.11.9后，还需要 `venv --upgrade` 刷新启动器。经验：环境验收不能只看版本，还要检查依赖、main导入、全量测试和模型加载。

# 第十二章　当前进度、技术债和TTS前路线

## 已经可靠的部分

离线唤醒、VAD分段、WAV保存和SenseVoice识别链路。

DeepSeek统一客户端、严格结构校验、有限重试和降级。

后台单线程队列、顺序保证、背压和优雅退出。

ASR与事件JSONL、上下文更新边界。

待确认生命周期、暂缓、回看、稳定编号和指定编号回答。

Python 3.11.9正式环境与130项自动测试基线。

## 当前最重要的技术债

通用控制命令ASR不稳定，尚无固定语料和量化基线。

自然表达尚无风险分层IntentRouter。

编号答复与目标问题的关联尚未独立持久化。

编号答复完成后缺少明确“问题N已解决”回执。

否定与修正确认尚未完成。

用户消息、状态和开发日志仍有大量直接print混杂。

SessionRecord、会话总结和Markdown/JSON导出尚未完成。

TTS、SPEAKING状态和打断策略尚未接入。

## 推荐推进顺序

ASR-CMD-01 语料与基线 → ASR-CMD-02 固定数据对比ASR方案 → INTENT-01/02 自然表达与风险IntentRouter → PRESENT-INTEGRATE-01 轻量消息链路 → 否定修正与确认收尾 → 会话总结 → SessionRecord聚合 → Markdown/JSON导出 → 系统TTS → GPT-SoVITS与Live2D

这个顺序的核心是：先保证听得相对可靠、理解和状态安全、记录可以导出，再让系统开口说话。否则TTS只会把当前混乱的输出更响亮地读出来。

## 明日直接入口

唯一任务 建立控制意图文本语料、真实音频清单、混淆词集合和当前SenseVoice静态基线；只测量，不先调模型。

cd C:\Users\dahli\Desktop\asr_demo .\.venv\Scripts\python.exe --version .\.venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -v git status --short

# 附录A　核心文件职责速查

| 文件/模块 | 职责 |
| --- | --- |
| src/main.py | 会话编排、录音循环、命令分支、后台结果领取；目前仍承担较多展示职责 |
| src/core/segment_processor.py | 单段原始保存、LLM调用、事件保存和上下文更新 |
| src/core/session_processing_queue.py | Future、顺序、背压和优雅退出 |
| src/core/reply_coordinator.py | 待确认问题登记、选择、暂缓、补全和确认 |
| src/core/pending_clarification.py | 问题生命周期与不可变状态变化 |
| src/core/interaction_command.py | 保守的确定性交互命令解析 |
| src/core/targeted_clarification.py | 按稳定显示编号建立目标回答请求 |
| src/core/presentation_message.py | 统一消息特征协议，目前尚未全面接入main |
| src/llm/client.py | OpenAI兼容HTTP客户端、错误包装、重试和观测 |
| src/llm/processor.py | 提示词调用、结构验证、来源注入和降级 |
| src/storage/*.py | 分别保存ASR、实验事件和确认记录 |
| docs/PROJECT_TASK_CHECKLIST.md | 项目唯一任务总表和验收状态证据 |

# 附录B　常用专业词大白话词典

| 术语 | 大白话解释 |
| --- | --- |
| 接口 Interface | 像插座标准。调用方只依赖约定，不依赖某个具体模型或服务。 |
| 数据对象 DTO | 专门装数据的标准包裹，让模块之间不要传一堆零散变量。 |
| 关注点分离 | 让录音、理解、存储、状态和展示各管自己的变化原因。 |
| 单一职责 | 一个类最好只有一种主要理由需要修改。 |
| 状态机 | 明确系统现在处于待机、倾听、处理或说话，以及允许怎样跳转。 |
| 不可变对象 | 不在原对象上偷偷改，而是返回一个新版本，方便追踪状态变化。 |
| Future | 后台任务的取餐号，现在提交，之后再领取结果。 |
| 线程池 | 预先准备好的后台工位，避免每次临时创建线程。 |
| 背压 | 下游太慢时限制上游继续堆任务，避免内存无限增长。 |
| 降级 | 高级能力失败时退回仍安全可用的基础行为，例如保存原文NOTE。 |
| 幂等/重复保护 | 同一记录重复写入时不会产生两份不一致数据。 |
| 派生数据 | 由原始事实经过规则或模型产生的解释，可以重算，不能冒充原始事实。 |
| 适配器 | 把统一接口翻译成某个具体终端、TTS、Live2D或服务的调用方式。 |
| 依赖倒置 | 业务依赖抽象接口，而不是反过来依赖某个具体外部工具。 |
| 意图路由 | 先判断用户这句话想做什么，再送到正确的业务模块。 |
| 结构化输出 | 让LLM按固定字段返回数据，而不是只写一段自由文本。 |
| 单元测试 | 只测一个小零件，外部依赖使用假的。 |
| 集成测试 | 把几个真实零件连起来，验证接口是否对得上。 |
| 真实验收 | 用真实麦克风、模型、网络和文件验证用户真正经历的效果。 |

# 附录C　学习练习与自检

为什么不能让LLM把“水域”直接覆盖成“水浴”？

如果事件文件写入失败，为什么不应该更新SessionContext？

Future和普通函数返回值有什么区别？

为什么后台队列只用一个工作线程也有价值？

PendingClarification的ACTIVE和DEFERRED有什么区别？

为什么“问题2，温度60度”不一定代表用户确认了设备是水浴？

“看待确认问题”应该在哪一层被拦截，为什么？

哪些控制意图可以语义容错，哪些必须二次确认？

PresentationMessage、Presenter和TTSAdapter各自决定什么？

为什么接TTS前要先做SessionRecord和导出？

## 能够回答下面四句话，就说明你抓住了主干

主干一 原始事实先保存，模型解释后保存，任何失败都不能反过来破坏原始事实。

主干二 模块分离不是为了类多，而是为了变化隔离、故障隔离和可单独测试。

主干三 ASR准确率和意图准确率是两个指标；实验事实与控制意图拥有不同的容错权限。

主干四 自然语音助手不是把所有权力交给LLM，而是让LLM理解语言，让确定性的工具安全执行。

# 资料来源与版本说明

本手册根据项目 `LEARNING_REVIEW_FROM_DEVELOPMENT.md`、`docs/PROJECT_TASK_CHECKLIST.md`、`docs/NEXT_SESSION_HANDOFF_2026-08-09.md`、当前源代码职责，以及2026年8月5日至8月8日的开发与真实验收对话整理。内容重点是阶段性理解，不替代源代码和最新测试结果。

文档版本：第一阶段复盘版。当前正式运行环境为Python 3.11.9，自动测试基线为130项通过；后续功能和测试数量变化时，应以任务清单为准。